1. 各模块进度：

【业绩】：第一版界面已经实现完成，还待向雪芳子/黄逸梅对接修改的出来的设计稿图片；

【团队】：第一版界面已经实现完成，还待该模块负责人黄逸梅验收确认界面操作流程，并还需黄逸梅和向雪芳子对接修改界面；

【项目】：第二版界面已经实现完成，也就是说向雪芳子/黄逸梅进行过了修改对接，还待模块负责人黄逸梅做最后的确认；

【费用】：第二版界面已经实现完成，向雪芳子/彭继贤进行了修改对接，还待模块负责人彭继贤做最后的确认；

【产品】：第一版界面已经实现完成，还待该模块负责人黄逸梅验收确认界面操作流程，并还需模块负责人吴永义和向雪芳子对接修改界面；

【客户】：第一版界面已经实现完成，还待该模块负责人验收确认界面操作流程，并和向雪芳子对接修改界面；

【客服】：第一版界面已经实现完成，还待该模块负责人验收确认界面操作流程，并和向雪芳子对接修改界面；

【HR自助】：之前完成了部分界面，后面东琳说该模块不需要重新开发了，只需要直接从《一起赛业绩》APP开放入口，跳转进入贝朗原有的OA APP即可，但是东琳那边还未提供对应的界面链接，也还未测试过；

【钱包】：第一版界面已经实现完成，还待该模块负责人验收确认界面操作流程，并和向雪芳子对接修改界面；

【前途】：第二版界面已经实现完成，也就是说向雪芳子/黄逸梅进行过了修改对接，还待模块负责人黄逸梅做最后的确认；

【登录、注册】：第一版界面已经实现完成，还待该模块负责人验收确认界面操作流程，并和向雪芳子对接修改界面；

【聊天】：在开发中；

【通讯录】：在开发中。

